## Slide 1
KICK OFF
PROJECT
06/08/2024
OCCIDENTES CONSULTORIAS AMBIENTALES

## Slide 2
DETALLES
Nombre del proyecto
Sistema de Gestión Documental
Orden de Compra
ORD-20240806-4582
Descripción
Análisis de vulnerabilidades e integración de políticas de seguridad.
Cliente
Occidente Consultorías Ambientales. ACME-20240806-01
Background
Debido al aumento la cantidad de documentos, es crucial fortalecer la seguridad del Sistema de Gestión Documental. Esto incluye realizar un análisis exhaustivo de vulnerabilidades para identificar posibles brechas de seguridad y asegurar la implementación adecuada de políticas de seguridad.

## Slide 3
PRERREQUISITOS
  Revisión del Sistema: Evaluar el estado actual del sistema de gestión documental para comprender su arquitectura y puntos vulnerables
  Definir Políticas de Seguridad: Colaborar con el equipo de seguridad para definir las políticas de seguridad necesarias para el sistema
  Acceso a Recursos: Asegurar que el equipo del proyecto tenga acceso completo a los recursos y herramientas necesarios para realizar el análisis de vulnerabilidades.
HARDWARE
Asegurar la entrega del hardware necesario, como servidores de pruebas y estaciones de trabajo, con fecha límite del 12/08/2024 para permitir la realización del análisis y pruebas de seguridad.
ALCANCE DEL PROYECTO
Una evaluación exhaustiva de las vulnerabilidades y la integración de medidas de seguridad para el sistema de gestión de documentos ambientales de la empresa. La seguridad es imprescindible para evitar accesos no autorizados y amenazas, ya que cada día se cargan más documentos, así como analizar de vulnerabilidad de seguridad y formas de reducir los riesgos, la integración de políticas de seguridad establecerá salvaguardas y procedimientos para mantener los datos seguros

## Slide 4
O (Objetivo) | A (Alcance) | M (Metodología) | E (Entregables)
Realizar una investigación para poder cumplir una descripción general del análisis de vulnerabilidades e integración de políticas de seguridad para el Sistema de Gestión Documental. | Detallar cada uno de los aspectos cubiertos por el proyecto, incluyendo el análisis de vulnerabilidades, implementación de políticas de seguridad y otros componentes relevantes. | Cumplir con el nfoque y métodos utilizados para llevar a cabo el análisis de vulnerabilidades y la integración de políticas de seguridad para la empresa. | Realizar una lista de todos los documentos y productos finales que se entregarán a la empresa de Occidente Consultorías Ambientales con el objetivo de que conozcan los objetivos cumplidos.
DOCUMENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO

## Slide 5
Desglose del proyecto en fases principales, como análisis preliminar, análisis de vulnerabilidades, desarrollo de políticas de seguridad, implementación, y revisión
Fases del Proyecto
Fechas programadas para el inicio y finalización de cada fase y tarea.
Fechas de Inicio y Fin
Descripción de las tareas y actividades específicas a realizar en cada fase.
Tareas y Actividades
Fechas clave y logros importantes, como la finalización del análisis de vulnerabilidades y la implementación de políticas de seguridad.
Hitos del Proyecto:
DOCUMENTACIÓN
CRONOGRAMA

## Slide 6
Nombre | Organización | Cargo | Contacto
Ronaldo | SafeWor | Project Manager | ronaldo@safewor.com
Miguel | SafeWor | Analista de Seguridad | miguel@safewor.com
Carlos | SafeWor | Especialista en Políticas de Seguridad | carlos@safewor.com
Raquel | SafeWor | Consultor en Seguridad de la Información | raquel@safewor.com
EQUIPO TRABAJO
SAFEWOR SOLUTION
INTEGRANTES

## Slide 7
Nombre | Organización | Cargo | Contacto
Gabriel | Occidente C.A | CEO | gabriel@occidenteca.com
Stephanie | Occidente C.A | RRHH | stephanie@occidenteca.com
Michael | Occidente C.A | Desarrollador de Software | michael@occidenteca.com
Xiomara | Occidente C.A | Administrador de Sistemas | xiomara@occidenteca.com
EQUIPO TRABAJO
OCCIDENTE CONSULTORÍAS AMBIENTALES
INTEGRANTES

## Slide 8
Nombre | Organización | Cargo | Contacto
Rolando | SafeWor | Analista de Seguridad | roalndo@safewor.com
Dayana | SafeWor | Especialista en Redes | dayana@safewor.com
Henry | SafeWor | Auditor de Seguridad | henry@safewor.com
MATRIZ DE ESCALACIÓN
SAFEWOR SOLUTION
INTEGRANTES

## Slide 9
PLAN DE COMUNCACIÓN
STAKEHOLDERS DIRECTOS
Realizar reuniones semanales para revisar el progreso del proyecto, discutir cualquier problema o riesgo identificado, y planificar las actividades para la siguiente semana
Project Manager, Analista de Seguridad, Especialista en Políticas de Seguridad, Administrador de Sistemas, y otros miembros clave del equipo.
Reuniones semanales
Asegurar la alineación de todos los miembros del equipo con los objetivos del proyecto y resolver cualquier obstáculo de manera oportuna.
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
PARTICIPANTES
OBJETIVO
SESIONES SEMANALES DE SEGUIMIENTO

## Slide 10
PLAN DE COMUNCACIÓN
STAKEHOLDERS DIRECTOS
Proveer actualizaciones periódicas del cronograma del proyecto para reflejar el progreso real, ajustar plazos según sea necesario, y mantener a todos los stakeholders informados sobre el estado del proyecto.
Project Manager
Reuniones semanales
Mantener la transparencia y asegurar que todas las partes interesadas estén al tanto de los cambios en el cronograma y sus implicaciones.
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
OBJETIVO
ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMAS

## Slide 11
PLAN DE COMUNCACIÓN
STAKEHOLDERS DIRECTOS
Documentar las discusiones, decisiones y acciones acordadas en cada sesión de seguimiento, y distribuir las minutas a todos los participantes y stakeholders relevantes.
Project Manager
Después de cada sesión
Proporcionar un registro claro y detallado de las reuniones para seguimiento y referencia futura.
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
OBJETIVO
MINUTAS DE SESIONES

## Slide 12
PLAN DE COMUNCACIÓN
STAKEHOLDERS INDIRECTOS
Elaborar un informe semanal que resuma el progreso del proyecto, los hitos alcanzados, los desafíos enfrentados, y los próximos pasos.
Project Manager
Después de cada sesión
Mantener informados a los stakeholders indirectos sobre el estado general del proyecto y asegurar que estén al tanto de cualquier cuestión importante sin necesidad de involucrarse en los detalles diarios.
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
OBJETIVO
REPORTE SEMANAL

## Slide 13
Retraso entrega de Hardware | Hardware Defectuoso | Problemas de Integración de Software
Descripción del Riesgo El hardware necesario para el proyecto podría no llegar a tiempo, lo que podría retrasar el cronograma y afectar el progreso del proyecto. Plan de Mitigación Confirmar Fechas de Entrega: Realizar pedidos con anticipación y confirmar las fechas de entrega con los proveedores. Crear un Plan de Contingencia: Identificar proveedores alternativos o hardware de respaldo que pueda ser adquirido rápidamente si es necesario. Acciones Correctivas Ajustar el Cronograma: Replanificar las tareas afectadas y ajustar el cronograma del proyecto en función Comunicación: Informar a todos los stakeholders sobre el retraso y sus implicaciones para el proyecto. | Descripción del Riesgo El hardware recibido podría estar defectuoso, lo que podría afectar su funcionamiento y el progreso del proyecto. Plan de Mitigación Revisión de Calidad: Realizar pruebas de calidad y verificación del hardware a su llegada. Garantías y Políticas de Devolución: Asegurarse de que el hardware tenga garantías y conocer las políticas de devolución o reemplazo del proveedor. Acciones Correctivas Reemplazo o Reparación: Contactar al proveedor para obtener reemplazos o reparaciones si se identifican defectos. Documentación de Problemas: Documentar cualquier problema de hardware y las acciones tomadas para resolverlo para referencia futura. | Descripción del Riesgo Pueden surgir problemas durante la integración del hardware con el software del sistema de gestión documental. Plan de Mitigación Pruebas de Integración: Realizar pruebas de integración antes de la implementación completa. Documentación Técnica: Asegurarse de que toda la documentación técnica esté completa y actualizada para facilitar Acciones Correctivas Soporte Técnico: Buscar soporte técnico para resolver problemas de integración. Ajustes en el Proyecto: Reajustar el plan del proyecto y el cronograma en función de los problemas encontrados y su resolución.
PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS DIRECTOS

## Slide 14
Restriccione | Problemas del Mercado
Descripción del Riesgo Cambios en las regulaciones o nuevas restricciones del gobierno pueden afectar el progreso del proyecto, especialmente en términos de seguridad y cumplimiento. Plan de Mitigación Monitoreo de Normativas: Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y políticas gubernamentales que puedan afectar el proyecto. Asesoría Legal: Consultar con expertos legales para asegurar que el proyecto cumpla con todas las regulaciones relevantes. Acciones Correctivas Adaptación a Cambios: Ajustar el proyecto y las políticas de seguridad para cumplir con nuevas restricciones. Comunicación: Informar a los stakeholders sobre cualquier impacto en el proyecto debido a cambios en las regulaciones. | Descripción del Riesgo Variación en el mercado, como cambios en los precios de los recursos o escasez de proveedores, pueden afectar el presupuesto y la disponibilidad de recursos para el proyecto. Plan de Mitigación Cambiar de Proveedores: Tener relación con múltiples proveedores para disminuir la dependencia de un solo recurso. Presupuesto mayor: Incluir un presupuesto alto para manejar posibles aumentos de costos o problemas de suministro. Acciones Correctivas Evaluación de Recursos: Validar los recursos necesarios y ajustar el presupuesto y el cronograma en función de los problemas del mercado. Negociación con Proveedores: Negociar precios y condiciones con los proveedores para mitigar el impacto de las fluctuaciones del mercado.
PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS INDIRECTOS

## Slide 15
Site Survey Previo a Instalar | Reporte de Instalación | Pruebas de Funcionalidad | Certificación de Calidad del Proveedor
Descripción Realizar una inspección del sitio antes de la instalación para asegurar que el entorno cumpla con los requisitos necesarios para el hardware. Esto incluye verificar el espacio, la infraestructura eléctrica, y las condiciones ambientales. Responsable Administrador de Sistemas Objetivo Asegurar que el sitio esté preparado adecuadamente para la instalación del hardware y prevenir problemas durante la implementación. | Descripción Documentar el proceso de instalación del hardware, incluyendo la configuración realizada, problemas encontrados y soluciones aplicadas. El reporte debe detallar los pasos seguidos, los resultados obtenidos y cualquier ajuste realizado. Responsable Técnico de Instalación Objetivo Proporcionar un registro detallado de la instalación para referencia futura y para garantizar que el hardware se haya instalado y configurado correctamente. | Descripción Realizar pruebas para verificar que el hardware funciona correctamente según las especificaciones del proveedor y los requisitos del proyecto. Esto incluye pruebas de rendimiento y estabilidad. Responsable Administrador de Sistemas Objetivo Confirmar que el hardware cumple con los estándares de calidad y funciona como se espera antes de su puesta en marcha. | Descripción Asegurar que el hardware proviene de un proveedor certificado que cumpla con estándares de calidad reconocidos. Responsable Project Manager Objetivo Garantizar que el hardware adquirido es de alta calidad y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
PLAN DE CALIDAD

## Slide 16
Revisión Cruzada de Documentos | Validación de Contenido | Control de Versiones | Capacitación en Documentación
Descripción Implementar un proceso de revisión cruzada donde diferentes miembros del equipo revisen los documentos para detectar errores, inconsistencias o áreas de mejora. Esto incluye la revisión de especificaciones, informes y políticas. Responsable Analista de Seguridad y Especialista en Políticas de Seguridad Objetivo Asegurar que los documentos sean precisos, completos y cumplan con los requisitos del proyecto. | Descripción Verificar que el contenido de los documentos cumpla con los requisitos del cliente y los estándares del proyecto. Esto incluye la confirmación de datos, la precisión de la información y la coherencia con los objetivos del proyecto. Responsable Especialista en Políticas de Seguridad Objetivo Asegurar que toda la documentación entregada sea relevante, precisa y alineada con las expectativas del cliente. | Descripción Implementar un sistema de control de versiones para gestionar las actualizaciones y cambios en los documentos. Asegurarse de que todas las versiones anteriores se conserven y que las versiones actuales sean claramente identificables. Responsable Project Manager Objetivo Facilitar el seguimiento de cambios en la documentación y garantizar que se utilice la versión más reciente y correcta. | Descripción Obtener la aprobación formal de los documentos clave por parte de los stakeholders relevantes antes de su entrega final. Esto incluye la firma o validación por parte de los responsables del proyecto. Responsable Project Manager y Stakeholders Objetivo Garantizar que los documentos han sido revisados y aceptados por todas las partes interesadas antes de su distribución final.
CALIDAD EN ENTREGA DE DOCUMENTOS

## Slide 17
Timeplan del Proyecto
FASE
ACTIVIDAD
  Revisión Inicial del Sistema
  Definición de Políticas de Seguridad
  Confirmación de Hardware y Proveedores
Planificación
FECHA INICIO
FECHA FIN
01 Marzo 2024
Análisis
Implementación
Capacitación
  Site Survey Previo a la Instalación
  Análisis de Vulnerabilidades
  Pruebas de Funcionalidad de Hardware
  Instalación de Hardware
  Desarrollo e Integración de Políticas
  Documentación de Instalación y Configuración
  Desarrollo de Materiales de Capacitación
  Capacitación del Personal
  Entrega de Documentación Final y Cierre
01 Enero 2024
01 Mayo 2024
01 Marzo 2024
25 Mayo 2024
01 Mayo 2024
05 Julio 2024
25 Mayo 2024